# Beveiligingsaudit — bevindingen & actielijst

Vita Health platform · versie 1.4 · juli 2026

Dit document bevat de resultaten van een grondige scan van de applicatiecode en de Supabase-configuratie, gericht op kwetsbaarheden die onbevoegde inzage van (gezondheids)data mogelijk maken: code-injectie, ontbrekende of te brede row-level security (RLS), IDOR en misbruik van de service_role. Per actiepunt staat de status en de uitgevoerde of geplande oplossing.

Statussen: “Uitgevoerd” = doorgevoerd en gedeployd/klaar om te draaien · “Gepland” = concrete oplossing bekend, nog uit te voeren · “Open/Te verifiëren” = beheer- of onderzoeksactie · “Aanbeveling” = hardening.

## Samenvatting

| ID | Prioriteit | Onderwerp | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | Kritiek | Anon kan volledige vh_client + intake-tokens uitlezen | Uitgevoerd |
| P0-2 | Kritiek | Verifieer geen extra brede policies in Supabase | Open (beheer) |
| P1-3 | Hoog | Anon kan cliëntrecords wijzigen (identity-hijack) | Uitgevoerd |
| P1-4 | Hoog | reports/send mist arts-rolcheck | Uitgevoerd |
| P2-5 | Middel | Casus-kennis (vh_knowledge) breed leesbaar | Uitgevoerd |
| P2-6 | Middel | Auditlog-endpoint toelaatbaar te misbruiken | Uitgevoerd |
| P2-7 | Middel | PostgREST filter-injectie in zoeken | Uitgevoerd |
| P2-8 | Middel | Geboortedatum zichtbaar voor logistieke rol | Deels uitgevoerd |
| P3-9 | Laag | vh_consent / vh_screener_response minimalisatie | Uitgevoerd |
| P3-10 | Hoog* | Anon PII+token-disclosure via check_enrollment_email | Uitgevoerd |
| P3-11 | Laag | CSP 'unsafe-inline' voor scripts | Gepland |
| P3-12 | Laag | CSRF / SameSite op state-routes | Geverifieerd |
| P3-13 | Laag | vh_setting anon-leesbaar | Uitgevoerd |

## P0 — Kritiek

### P0-1 — Anon kan de volledige klanten- en tokentabel uitlezen

Risico: De publieke anon-key (in elke browser) had via de RLS-policies “anon read client by id” en “anon select token” — beide USING (true) — leestoegang tot de VOLLEDIGE vh_client-tabel (naam, e-mail, telefoon, adres, geboortedatum, status) en alle intake-tokens. Dat maakt exfiltratie van het complete klantenbestand mogelijk zonder in te loggen (datalek, AVG art. 33/34).

Locatie: supabase/migrations/005_portal_access.sql:23, 014_intake_tokens.sql:17

Status: Uitgevoerd (commit 2b04492)

Oplossing: De portal leest vh_client/tokens niet langer rechtstreeks. Twee token-gescopete SECURITY DEFINER-RPC’s vervangen die toegang: portal_register_client (nieuwe aanmelding) en portal_get_assignment (publieke vragenlijstpagina). De brede anon-leespolicies worden ingetrokken. Migratie 059 voegt de RPC’s toe (additief), de code gebruikt ze, en migratie 060 trekt de policies in. Uitvoervolgorde zonder downtime: 059 draaien → code deployen → 060 draaien.

### P0-2 — Controleer op extra te ruime policies in Supabase

Risico: RLS-policies zijn additief (ge-OR’d). Een handmatig aangemaakte “Enable all”-policy op vh_client of storage.objects zou de aanscherping tenietdoen.

Locatie: Supabase Dashboard → Database → Policies

Status: Open (beheeractie)

Oplossing: Na het draaien van 060: in het dashboard verifiëren dat op vh_client, vh_intake_token en storage.objects (bucket client-documents) geen bredere policies bestaan dan de bedoelde. Eventueel resterende ruime policies verwijderen.

## P1 — Hoog

### P1-3 — Anon kan cliëntrecords wijzigen (identity-hijack)

Risico: De policy “anon update client enrollment” beperkte alleen de status van de rij, niet de kolommen. Anon kon daardoor naam/e-mail/adres van elke cliënt in een vroege status overschrijven (bijv. e-mail kapen om communicatie te onderscheppen).

Locatie: supabase/migrations/010_enrollment.sql:61-72

Status: Uitgevoerd (migratie 061, commit a6e988f)

Oplossing: Kolom-privileges: het blanket UPDATE-recht van anon op vh_client is ingetrokken; anon mag nu uitsluitend enrollment_status, phone, birth_date, address, postal_code en city bijwerken. Naam en e-mail zijn niet meer door anon schrijfbaar — die worden alleen bij registratie gezet via portal_register_client (SECURITY DEFINER). De policy “anon insert client” is verwijderd (registratie loopt via die RPC). Draai migratie 061 na de P0-uitrol. Restrisico: een aanvaller die al een geldig (onraadbaar) client-id bezit zou adres/status van een nog-niet-goedgekeurde cliënt kunnen aanpassen; door P0 zijn client-ids niet meer te enumereren. Volledig sluiten kan later door álle portal-writes via server-routes te laten lopen.

### P1-4 — reports/send mist arts-rolcheck

Risico: De route controleerde alleen of iemand was ingelogd, niet of het een arts/leefstijlarts was. Elke medewerker kon een beveiligd medisch rapport laten versturen en document-ID’s aftasten.

Locatie: app/api/reports/send/route.ts

Status: Uitgevoerd (commit a6e988f)

Oplossing: Rolcheck op arts/leefstijlarts toegevoegd vóór het ophalen en versturen van het rapport, consistent met de download- en parse-routes.

## P2 — Middel

### P2-5 — Casus-trainingsdocumenten breed leesbaar

Risico: vh_knowledge was leesbaar voor alle authenticated. Casusdocumenten bevatten gepseudonimiseerde gezondheidsdata; vh_advice is wél arts-only.

Locatie: supabase/migrations/058_knowledge_base.sql:70

Status: Uitgevoerd (migratie 062, commit c549da2)

Oplossing: De leespolicies op vh_knowledge en vh_knowledge_chunk zijn vervangen door rol-beperkte policies (admin/arts/leefstijlarts), gelijk met vh_advice. De RAG-adviesflow leest server-side via service_role en blijft werken; de kennisbank-UI is al tot deze rollen beperkt, dus geen codewijziging nodig.

### P2-6 — Auditlog-endpoint te misbruiken

Risico: Elke ingelogde gebruiker kan audit-events met vrij te kiezen subject/actie/reden schrijven (actorUserId wordt wel geforceerd) — integriteit van het audittrail.

Locatie: app/api/audit/log/route.ts

Status: Uitgevoerd (commit c549da2)

Oplossing: Client-gemelde events worden nu server-side gemarkeerd met origin=client_ui, zodat ze niet als server-autoritatief kunnen doorgaan. Gevoelige acties (download/verzenden/advies) worden bovendien apart, blokkerend en server-autoritatief geaudit. Payload is al begrensd (vaste enums, reason max 200).

### P2-7 — PostgREST filter-injectie in zoeken

Risico: De zoekfunctie bouwde een .or()-filterstring met ongesanitiseerde invoer. Impact was begrensd door RLS, maar het patroon is kwetsbaar.

Locatie: app/(dashboard)/clienten/page.tsx, bedrijven/page.tsx, arbodiensten/page.tsx

Status: Uitgevoerd (commit c549da2)

Oplossing: Nieuwe helper sanitizeSearchTerm() strippt de structurele metatekens , ( ) en de LIKE-wildcards % _ (plus * \ ") uit zoektermen. Toegepast op de .or()- en .ilike()-filters van cliënten, bedrijven en arbodiensten.

### P2-8 — Cliënt-PII (geboortedatum) zichtbaar voor logistieke rol

Risico: Cliënt-PII in vh_client is leesbaar voor alle ingelogde rollen. Besluit: de bestaande logistieke rol ‘medewerker’ (die al géén medische data ziet) hoeft de geboortedatum — een sterk identificerend gegeven — niet te zien. Overige velden (naam, adres, contact, e-mail, geslacht) blijven zichtbaar voor logistiek.

Locatie: supabase/migrations/001_initial.sql:90; app/(dashboard)/clienten/*

Status: Deels uitgevoerd (app-laag, commit 5941312) — DB-split gepland

Oplossing: App-laag (uitgevoerd): geboortedatum wordt niet meer naar de ‘medewerker’-rol gestuurd (op dataniveau geneutraliseerd in het dossier, dus ook niet in de page-source) en is verborgen in het bewerk-/nieuw-formulier; de edit-payload laat birth_date ongemoeid zodat die niet gewist wordt. Belangrijk: medische data (rapporten, notities, antwoorden, advies, kennisbank, documenten) is voor ‘medewerker’ al volledig afgeschermd via bestaande RLS. DB-laag (gepland): Supabase-RLS is row- niet column-level, dus echte DB-afdwinging vereist het verplaatsen van birth_date naar een aparte arts-only tabel. Dat raakt de anonieme portal-flow (registratie + resolve/check-RPC’s), de Nightingale batch-export en de order→cliënt-conversie; daarom als losse, geteste stap gepland.

## P3 — Laag / hardening

### P3-9 — Minimalisatie consent- en screenergegevens

Risico: vh_consent en vh_screener_response waren leesbaar voor alle authenticated (toestemmingen + gezondheidsverklaring).

Locatie: supabase/migrations/010, 035

Status: Uitgevoerd (migratie 063, commit 552ade4)

Oplossing: Leestoegang op beide tabellen beperkt tot admin/arts/leefstijlarts. Consent wordt alleen door de admin-toestemmingenpagina en de service_role-bevestiging gelezen; de screenerverklaring hoort bij de klinische rollen. De logistieke ‘medewerker’-rol ziet ze niet meer.

### P3-10 — Anonieme PII+token-disclosure via check_enrollment_email

Risico: Bij nader onderzoek ernstiger dan aanvankelijk geclassificeerd (daarom Hoog*): de anoniem aanroepbare RPC gaf bij een bekend e-mailadres de VOLLEDIGE cliëntgegevens terug — naam, geboortedatum, telefoon, adres én het intake-token. E-mail is geen geheim, dus iedereen die een adres kende kon zo iemands PII en token opvragen (en met dat token portalacties uitvoeren).

Locatie: RPC check_enrollment_email (migratie 031); app/(portal)/portal/aanmelden/EnrollmentForm.tsx

Status: Uitgevoerd (migratie 064 + code, commit 552ade4)

Oplossing: De RPC geeft nu alleen { exists } terug. Veilig hervatten loopt via een link naar het GEREGISTREERDE adres: nieuwe anonieme route /api/portal/resume-link met uniforme respons (geen PII/token, geen enumeratie). Het aanmeldformulier toont bij een bekend adres “check je e-mail” in plaats van inline gegevens. Het token-pad (resolve_intake_token via de e-maillink) blijft ongewijzigd en veilig.

### P3-11 — CSP 'unsafe-inline' voor scripts

Risico: De Content-Security-Policy staat inline scripts toe, wat de impact van een eventuele XSS vergroot.

Locatie: next.config.ts:12

Status: Gepland (vereist browsertest)

Oplossing: Voorgenomen: per-request nonce via Next.js-middleware in plaats van unsafe-inline. Bewust nog niet blind doorgevoerd: een verkeerd toegepaste nonce blokkeert scripts (incl. GA/cookieconsent) en geeft een wit scherm — dit vergt browsertests op staging.

### P3-12 — CSRF / SameSite op state-wijzigende routes

Risico: Cookie-gebaseerde POST-routes kunnen gevoelig zijn voor CSRF als de auth-cookies niet SameSite zijn.

Locatie: API-routes (POST) + Supabase auth-cookies

Status: Geverifieerd

Oplossing: De Supabase-SSR-client (@supabase/ssr) zet de auth-cookies standaard als httpOnly + SameSite=Lax, wat cross-site POST’s blokkeert — CSRF is daarmee grotendeels afgedekt. Een blanket origin-check in middleware is bewust NIET toegevoegd (zou de server-to-server cron-routes breken); per-route origin-checks blijven een optionele verdieping.

### P3-13 — vh_setting anon-leesbaar

Risico: vh_setting was volledig anon-leesbaar. Nu onschuldig, maar risicovol als er ooit geheimen in worden gezet.

Locatie: supabase/migrations/010_enrollment.sql:50

Status: Uitgevoerd (migratie 063, commit 552ade4)

Oplossing: De anon-leestoegang is gescopet tot uitsluitend de sleutel intake_questionnaire_id, die de portal nodig heeft. Overige instellingen zijn niet meer anon-leesbaar.

## Wat al goed is geregeld

- service_role-sleutel staat uitsluitend server-side — geen NEXT_PUBLIC-lek.

- Medische data (vh_report*, vh_client_note, vh_client_document) is correct arts-only via RLS.

- Storage-bucket is privé; downloaden loopt via een backend-proxy die de rol checkt en blokkerend audit logt — geen signed URL’s naar de browser.

- download-, parse- en admin-routes hebben nette rol-checks; SECURITY DEFINER-RPC’s hebben search_path gepind en zijn token-gescopet.

- 2FA (aal2) afgedwongen; security headers + HSTS aanwezig; UUID-validatie op route-parameters; audit op medische inzage.

## Uitvoerinstructie P0 (geen downtime)

- Draai migratie 059 in de Supabase SQL Editor (voegt de RPC’s toe — volledig additief).

- Deploy de nieuwe code (Coolify) — de portal gebruikt dan de RPC’s.

- Draai migratie 060 (trekt de brede anon-leespolicies in).

- Verifieer daarna P0-2 in het Supabase-dashboard.

## Revisiehistorie

- v1.0 (juli 2026) — eerste versie; P0-1 uitgevoerd (anon-enumeratie klanten/tokens gedicht, migraties 059/060).

- v1.1 (juli 2026) — P1-3 (identity-hijack via anon-writes, migratie 061) en P1-4 (arts-rolcheck reports/send) uitgevoerd.

- v1.2 (juli 2026) — P2-5 (kennisbank arts-only, migratie 062), P2-6 (auditlog-markering) en P2-7 (zoek-sanitisatie) uitgevoerd. P2-8 blijft gepland (vraagt een productbeslissing).

- v1.3 (juli 2026) — P2-8 app-laag uitgevoerd: geboortedatum verborgen voor de logistieke ‘medewerker’-rol. DB-enforced tabel-split gepland als losse, geteste stap.

- v1.4 (juli 2026) — P3 grotendeels uitgevoerd: P3-10 (anon PII+token-disclosure via check_enrollment_email, opgewaardeerd naar Hoog) gedicht, P3-9 en P3-13 (leestoegang minderen), P3-12 geverifieerd. P3-11 (CSP-nonces) blijft gepland (vereist browsertest).

Dit document wordt bijgewerkt naarmate actiepunten worden uitgevoerd; elke revisie krijgt een opgehoogd versienummer conform het docs-versiebeheer (oude versies blijven als historie staan).