INTERN DOCUMENT AVG-compliance actielijst Vita Health Platform Documentversie 1.0 — 9 juni 2026 · platform v1.0.0

Deze lijst bundelt alle stappen om het Vita Health Platform aantoonbaar AVG-compliant te maken — organisatorisch, juridisch, technisch en procedureel. Status "Gereed" = al geïmplementeerd, "Deels" = gedeeltelijk, "Open" = nog te doen. Werk de status bij naarmate je vordert.

Let op: “volledig AVG-compliant” is geen eenmalig eindpunt maar een doorlopend proces. Laat de grondslagnotitie en DPIA toetsen door een privacyjurist; dit document is een werklijst, geen juridisch advies.

# 1. Juridische grondslag & governance

De basis: waarom mag je deze gegevens verwerken en wie is waarvoor verantwoordelijk.

| Actie | Type | Prioriteit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Grondslagnotitie opstellen Per gegevenscategorie: doel, AVG-grondslag (art. 6 + art. 9), bewaartermijn, wie toegang heeft. Laten toetsen door privacyjurist. | Juridisch | Hoog | Open |
| DPIA uitvoeren Verplichte data protection impact assessment voor verwerking van gezondheidsgegevens; risico’s + maatregelen vooraf in kaart. | Juridisch | Hoog | Open |
| Verwerkingsregister aanleggen Register van verwerkingen (AVG art. 30): doelen, categorieën, ontvangers, bewaartermijnen, beveiliging. | Org | Hoog | Open |
| FG/DPO-beoordeling Onderbouwen of een Functionaris Gegevensbescherming nodig is; besluit vastleggen. | Org | Middel | Open |
| Verwerkingsverantwoordelijke vaststellen Vastleggen wie verwerkingsverantwoordelijke is en wie verwerker; ook richting opdrachtgevers/klanten. | Juridisch | Hoog | Open |

# 2. Verwerkers & leveranciers

Iedere partij die persoonsgegevens verwerkt heeft een overeenkomst nodig.

| Actie | Type | Prioriteit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Verwerkersovereenkomst Supabase DPA accepteren/vastleggen; subverwerkers en EU-regio (Ierland) controleren. | Juridisch | Hoog | Open |
| Verwerkersovereenkomst Resend E-maildienst verwerkt namen/e-mailadressen → DPA nodig. | Juridisch | Hoog | Open |
| Verwerkersovereenkomst Better Stack Externe log-kopie kan persoonsgegevens (gehasht) bevatten → DPA + EU-regio checken. | Juridisch | Middel | Open |
| Verwerkersovereenkomst hosting (Coolify/server) Afspraken over toegang, locatie, back-ups en datalekmelding. | Juridisch | Hoog | Open |
| Subverwerkersregister Lijst van alle subverwerkers met land, soort data en doel; jaarlijks herzien. | Org | Middel | Open |
| Geen medische data in support/analytics Bevestigen dat error tracking, analytics en supporttools geen gezondheidsdata bevatten. | Tech | Middel | Deels |

# 3. Beleid & procedures (documentatie)

De set documenten die je moet kunnen tonen om aantoonbaar zorgvuldig te werken.

| Actie | Type | Prioriteit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Privacyverklaring actueel houden Begrijpelijk: welke data, doel, grondslag, bewaartermijn, rechten, contact. | Juridisch | Hoog | Deels |
| Bewaar- en verwijderbeleid Bewaartermijnen per categorie incl. back-ups, exports, logs en testdata. | Org | Hoog | Open |
| Autorisatiematrix Welke rol mag welke gegevens zien/wijzigen/exporteren/verwijderen. | Org | Hoog | Open |
| Datalekprocedure 72-uurs meldproces, triage, contactgegevens AP, communicatiesjabloon. | Org | Hoog | Deels |
| Incidentresponsplan Technisch draaiboek: account-compromittering, database-/storagelek, ransomware. | Org | Hoog | Deels |
| Toegangsbeheerprocedure (JML) Joiner/mover/leaver: nieuwe medewerker, functiewijziging, uitdiensttreding. | Org | Middel | Open |
| Security baseline Vastleggen: 2FA, wachtwoorden, sessies, patching, dependency scanning, back-ups. | Org | Middel | Deels |
| Responsible disclosure / CVD-beleid Meldpunt voor kwetsbaarheden door derden. | Org | Laag | Open |

# 4. Technische beveiliging

Maatregelen in de applicatie en infrastructuur.

| Actie | Type | Prioriteit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Tweefactorauthenticatie medewerkers Verplicht 2FA + automatische uitlog bij inactiviteit. | Tech | Hoog | Gereed |
| Row Level Security op gevoelige tabellen RLS afgedwongen; service-role key alleen server-side. | Tech | Hoog | Gereed |
| Invoervalidatie & injectiepreventie UUID-checks, Zod-validatie, geparametriseerde queries, HTML-escaping. | Tech | Hoog | Gereed |
| Supabase SSL enforcement aanzetten Forceer versleutelde databaseverbindingen. | Tech | Hoog | Open |
| Supabase network restrictions Toegang beperken tot bekende IP’s waar mogelijk. | Tech | Middel | Open |
| Point-in-Time Recovery + hersteltest PITR aanzetten en periodiek een restore testen. | Tech | Hoog | Open |
| Applicatielaag-encryptie gevoelige velden Overweeg extra encryptie voor de gevoeligste data/PDF’s; sleutelbeheer buiten Supabase. | Tech | Middel | Open |
| Private storage + signed URLs Documenten in private buckets; downloads via korte signed URLs/backend-proxy. | Tech | Hoog | Deels |
| Security headers & CSP Content Security Policy en veilige HTTP-headers instellen. | Tech | Middel | Open |
| Dependency- en secret-scanning Automatisch scannen op kwetsbare packages en gelekte secrets in Git. | Tech | Middel | Open |
| Rate limiting op login Brute-force bescherming actief. | Tech | Middel | Gereed |

# 5. Auditing & logging

Aantoonbaar wie wat wanneer deed.

| Actie | Type | Prioriteit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Volledige schrijf-auditing (triggers) Alle aanmaak/wijziging/verwijdering automatisch gelogd via database-triggers. | Tech | Hoog | Gereed |
| Externe, onwijzigbare log-kopie Log drain naar Better Stack; append-only. | Tech | Hoog | Gereed |
| Geautomatiseerde alerts Bulk-inzage, exports buiten werktijd, e.d. | Tech | Middel | Gereed |
| Leesacties verder loggen Ook PDF-downloads en zoekacties op medische data vastleggen. | Tech | Middel | Deels |
| Logbewaartermijnen vastleggen Hoe lang auditlogs bewaren (afstemmen op NEN 7513) en wie ze controleert. | Org | Middel | Open |
| Periodieke logcontrole-procedure Wekelijkse/maandelijkse steekproef en opvolging van alerts. | Org | Middel | Open |

# 6. Toegang & dataminimalisatie

Zo min mogelijk data, voor zo min mogelijk mensen.

| Actie | Type | Prioriteit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Least privilege doorvoeren Rollen zo smal mogelijk; admin niet automatisch medische inzage. | Tech | Middel | Deels |
| Break-glass-toegang met reden + logging Noodtoegang alleen met reden, MFA en extra logging. | Tech | Laag | Open |
| Periodieke toegangsreview Elk kwartaal controleren wie welke toegang heeft. | Org | Middel | Open |
| BSN vermijden Geen BSN opslaan tenzij wettelijk verplicht/bevoegd. | Juridisch | Hoog | Open |
| Testdata: geen productiegegevens Aparte dev/staging; synthetische testdata; geen echte gezondheidsdata in test. | Tech | Hoog | Open |

# 7. Betrokkenenrechten

Processen om aan verzoeken van deelnemers te voldoen.

| Actie | Type | Prioriteit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Proces inzageverzoek Termijn (1 maand), identiteitscheck, overzicht van verwerkte gegevens. | Org | Hoog | Open |
| Proces correctie & verwijdering Inclusief verwijdering uit back-ups en logs waar passend. | Org | Hoog | Open |
| Proces bezwaar & intrekken toestemming Toestemming intrekken is al mogelijk; proces formeel vastleggen. | Org | Middel | Deels |
| Inzage “wie keek in mijn dossier” Patiëntvriendelijke weergave uit het auditlog beschikbaar maken. | Tech | Laag | Open |

# 8. Datalek & incidentrespons

Snel en correct handelen bij een incident.

| Actie | Type | Prioriteit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Noodplan actueel houden Draaiboek om inlogs te stoppen, sessies te beëindigen, app offline te halen. | Org | Hoog | Gereed |
| Datalekregister Alle datalekken vastleggen, ook de niet-meldplichtige. | Org | Hoog | Open |
| Incident-oefening Minimaal jaarlijks een datalek-scenario oefenen. | Org | Middel | Open |

# 9. Mensen & organisatie

Beveiliging is ook gedrag en afspraken.

| Actie | Type | Prioriteit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Geheimhoudingsverklaringen Iedereen met toegang tot persoonsgegevens tekent geheimhouding. | Org | Hoog | Open |
| Privacy- & securitytraining Periodieke bewustwording voor alle medewerkers. | Org | Middel | Open |
| Verantwoordelijke aanwijzen Eigenaar van privacy/security binnen de organisatie benoemen. | Org | Middel | Open |

# 10. Assurance & testen

Onafhankelijk aantonen dat het klopt.

| Actie | Type | Prioriteit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Externe pentest + hertest Penetratietest vóór brede uitrol; hertest na fixes. | Tech | Hoog | Open |
| OWASP ASVS als toetskader Niveau 2 als minimum, niveau 3 voor de gevoeligste onderdelen. | Tech | Middel | Open |
| Code review auth/autorisatie & RLS Gerichte review van de toegangslaag. | Tech | Middel | Deels |
| NEN 7510/7513 gap-analyse Ontwerp toetsen aan de zorgnormen. | Org | Middel | Open |

# 11. Wettelijk kader (breder)

Naast de AVG kunnen meer regels gelden.

| Actie | Type | Prioriteit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| NEN 7510/7512/7513 toepassen Informatiebeveiliging, veilige uitwisseling en toegangslogging in de zorg. | Juridisch | Middel | Open |
| NIS2 / Cyberbeveiligingswet checken Laten toetsen of de organisatie hieronder valt (zorgplicht/meldplicht). | Juridisch | Middel | Open |
| WGBO-aspecten Behandelrelatie, informatieplicht en dossierplicht waar van toepassing. | Juridisch | Laag | Open |

# 12. Aansprakelijkheid & verzekering

Risico’s afdekken die je niet volledig kunt voorkomen.

| Actie | Type | Prioriteit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Cyberverzekering Dekking voor datalek/incidenten overwegen. | Org | Middel | Open |
| Beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheid Passende verzekering afsluiten. | Org | Middel | Open |
| Klantovereenkomst & rolverdeling Vastleggen wie verwerkingsverantwoordelijke is; aansprakelijkheid beperken waar toegestaan. | Juridisch | Middel | Open |