# Beveiligingsaudit — bevindingen & actielijst

Vita Health platform · versie 1.1 · juli 2026

Dit document bevat de resultaten van een grondige scan van de applicatiecode en de Supabase-configuratie, gericht op kwetsbaarheden die onbevoegde inzage van (gezondheids)data mogelijk maken: code-injectie, ontbrekende of te brede row-level security (RLS), IDOR en misbruik van de service_role. Per actiepunt staat de status en de uitgevoerde of geplande oplossing.

Statussen: “Uitgevoerd” = doorgevoerd en gedeployd/klaar om te draaien · “Gepland” = concrete oplossing bekend, nog uit te voeren · “Open/Te verifiëren” = beheer- of onderzoeksactie · “Aanbeveling” = hardening.

## Samenvatting

| ID | Prioriteit | Onderwerp | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | Kritiek | Anon kan volledige vh_client + intake-tokens uitlezen | Uitgevoerd |
| P0-2 | Kritiek | Verifieer geen extra brede policies in Supabase | Open (beheer) |
| P1-3 | Hoog | Anon kan cliëntrecords wijzigen (identity-hijack) | Uitgevoerd |
| P1-4 | Hoog | reports/send mist arts-rolcheck | Uitgevoerd |
| P2-5 | Middel | Casus-kennis (vh_knowledge) breed leesbaar | Gepland |
| P2-6 | Middel | Auditlog-endpoint toelaatbaar te misbruiken | Gepland |
| P2-7 | Middel | PostgREST filter-injectie in zoeken | Gepland |
| P2-8 | Middel | vh_client PII leesbaar voor alle medewerkers | Gepland |
| P3-9 | Laag | vh_consent / vh_screener_response minimalisatie | Aanbeveling |
| P3-10 | Laag | E-mail-enumeratie via check_enrollment_email | Te onderzoeken |
| P3-11 | Laag | CSP 'unsafe-inline' voor scripts | Aanbeveling |
| P3-12 | Laag | CSRF / SameSite op state-routes | Te verifiëren |
| P3-13 | Laag | vh_setting anon-leesbaar | Aanbeveling |

## P0 — Kritiek

### P0-1 — Anon kan de volledige klanten- en tokentabel uitlezen

Risico: De publieke anon-key (in elke browser) had via de RLS-policies “anon read client by id” en “anon select token” — beide USING (true) — leestoegang tot de VOLLEDIGE vh_client-tabel (naam, e-mail, telefoon, adres, geboortedatum, status) en alle intake-tokens. Dat maakt exfiltratie van het complete klantenbestand mogelijk zonder in te loggen (datalek, AVG art. 33/34).

Locatie: supabase/migrations/005_portal_access.sql:23, 014_intake_tokens.sql:17

Status: Uitgevoerd (commit 2b04492)

Oplossing: De portal leest vh_client/tokens niet langer rechtstreeks. Twee token-gescopete SECURITY DEFINER-RPC’s vervangen die toegang: portal_register_client (nieuwe aanmelding) en portal_get_assignment (publieke vragenlijstpagina). De brede anon-leespolicies worden ingetrokken. Migratie 059 voegt de RPC’s toe (additief), de code gebruikt ze, en migratie 060 trekt de policies in. Uitvoervolgorde zonder downtime: 059 draaien → code deployen → 060 draaien.

### P0-2 — Controleer op extra te ruime policies in Supabase

Risico: RLS-policies zijn additief (ge-OR’d). Een handmatig aangemaakte “Enable all”-policy op vh_client of storage.objects zou de aanscherping tenietdoen.

Locatie: Supabase Dashboard → Database → Policies

Status: Open (beheeractie)

Oplossing: Na het draaien van 060: in het dashboard verifiëren dat op vh_client, vh_intake_token en storage.objects (bucket client-documents) geen bredere policies bestaan dan de bedoelde. Eventueel resterende ruime policies verwijderen.

## P1 — Hoog

### P1-3 — Anon kan cliëntrecords wijzigen (identity-hijack)

Risico: De policy “anon update client enrollment” beperkte alleen de status van de rij, niet de kolommen. Anon kon daardoor naam/e-mail/adres van elke cliënt in een vroege status overschrijven (bijv. e-mail kapen om communicatie te onderscheppen).

Locatie: supabase/migrations/010_enrollment.sql:61-72

Status: Uitgevoerd (migratie 061, commit a6e988f)

Oplossing: Kolom-privileges: het blanket UPDATE-recht van anon op vh_client is ingetrokken; anon mag nu uitsluitend enrollment_status, phone, birth_date, address, postal_code en city bijwerken. Naam en e-mail zijn niet meer door anon schrijfbaar — die worden alleen bij registratie gezet via portal_register_client (SECURITY DEFINER). De policy “anon insert client” is verwijderd (registratie loopt via die RPC). Draai migratie 061 na de P0-uitrol. Restrisico: een aanvaller die al een geldig (onraadbaar) client-id bezit zou adres/status van een nog-niet-goedgekeurde cliënt kunnen aanpassen; door P0 zijn client-ids niet meer te enumereren. Volledig sluiten kan later door álle portal-writes via server-routes te laten lopen.

### P1-4 — reports/send mist arts-rolcheck

Risico: De route controleerde alleen of iemand was ingelogd, niet of het een arts/leefstijlarts was. Elke medewerker kon een beveiligd medisch rapport laten versturen en document-ID’s aftasten.

Locatie: app/api/reports/send/route.ts

Status: Uitgevoerd (commit a6e988f)

Oplossing: Rolcheck op arts/leefstijlarts toegevoegd vóór het ophalen en versturen van het rapport, consistent met de download- en parse-routes.

## P2 — Middel

### P2-5 — Casus-trainingsdocumenten breed leesbaar

Risico: vh_knowledge is leesbaar voor alle authenticated. Casusdocumenten bevatten gepseudonimiseerde gezondheidsdata; vh_advice is wél arts-only.

Locatie: supabase/migrations/058_knowledge_base.sql:70

Status: Gepland

Oplossing: Voorgenomen: vh_knowledge op arts-only lezen zetten (of casus-rijen apart afschermen), consistent met vh_advice.

### P2-6 — Auditlog-endpoint te misbruiken

Risico: Elke ingelogde gebruiker kan audit-events met vrij te kiezen subject/actie/reden schrijven (actorUserId wordt wel geforceerd) — integriteit van het audittrail.

Locatie: app/api/audit/log/route.ts

Status: Gepland

Oplossing: Voorgenomen: toegestane waarden strakker begrenzen en client-gemelde events als “onbevestigd” markeren.

### P2-7 — PostgREST filter-injectie in zoeken

Risico: De zoekfunctie bouwt een .or()-filterstring met ongesanitiseerde invoer. Impact is begrensd door RLS, maar het patroon is kwetsbaar.

Locatie: app/(dashboard)/clienten/page.tsx:20

Status: Gepland

Oplossing: Voorgenomen: invoer escapen of per kolom een geparametriseerde .ilike() gebruiken.

### P2-8 — vh_client PII leesbaar voor alle medewerkers

Risico: vh_client is leesbaar voor alle authenticated. Voor logistiek personeel deels functioneel, maar ruimer dan strikt nodig (dataminimalisatie).

Locatie: supabase/migrations/001_initial.sql:90

Status: Gepland

Oplossing: Voorgenomen: beoordelen of leestoegang tot PII per rol beperkt kan worden zonder de logistieke flows te breken.

## P3 — Laag / hardening

### P3-9 — Minimalisatie consent- en screenergegevens

Risico: vh_consent en vh_screener_response zijn leesbaar voor alle authenticated (toestemmingen + gezondheidsverklaring).

Locatie: supabase/migrations/010, 035

Status: Aanbeveling

Oplossing: Voorgenomen: leestoegang beperken tot de rollen die het nodig hebben.

### P3-10 — E-mail-enumeratie via check_enrollment_email

Risico: De anonieme RPC kan onthullen of een e-mailadres al cliënt is.

Locatie: RPC check_enrollment_email

Status: Te onderzoeken

Oplossing: Voorgenomen: gedrag verifiëren en zo nodig rate-limiten of het antwoord neutraliseren.

### P3-11 — CSP 'unsafe-inline' voor scripts

Risico: De Content-Security-Policy staat inline scripts toe, wat de impact van een eventuele XSS vergroot.

Locatie: next.config.ts:12

Status: Aanbeveling

Oplossing: Voorgenomen: op termijn nonces gebruiken in plaats van unsafe-inline.

### P3-12 — CSRF / SameSite op state-wijzigende routes

Risico: Cookie-gebaseerde POST-routes kunnen gevoelig zijn voor CSRF als de cookies niet SameSite zijn.

Locatie: API-routes (POST) + Supabase auth-cookies

Status: Te verifiëren

Oplossing: Voorgenomen: SameSite-instelling van de auth-cookies verifiëren en een origin-check op POST-routes overwegen.

### P3-13 — vh_setting anon-leesbaar

Risico: vh_setting is anon-leesbaar. Nu onschuldig, maar risicovol als er ooit geheimen in worden gezet.

Locatie: supabase/migrations/010_enrollment.sql:50

Status: Aanbeveling

Oplossing: Voorgenomen: nooit geheimen in vh_setting opslaan; eventueel de anon-leestoegang tot alleen benodigde sleutels beperken.

## Wat al goed is geregeld

- service_role-sleutel staat uitsluitend server-side — geen NEXT_PUBLIC-lek.

- Medische data (vh_report*, vh_client_note, vh_client_document) is correct arts-only via RLS.

- Storage-bucket is privé; downloaden loopt via een backend-proxy die de rol checkt en blokkerend audit logt — geen signed URL’s naar de browser.

- download-, parse- en admin-routes hebben nette rol-checks; SECURITY DEFINER-RPC’s hebben search_path gepind en zijn token-gescopet.

- 2FA (aal2) afgedwongen; security headers + HSTS aanwezig; UUID-validatie op route-parameters; audit op medische inzage.

## Uitvoerinstructie P0 (geen downtime)

- Draai migratie 059 in de Supabase SQL Editor (voegt de RPC’s toe — volledig additief).

- Deploy de nieuwe code (Coolify) — de portal gebruikt dan de RPC’s.

- Draai migratie 060 (trekt de brede anon-leespolicies in).

- Verifieer daarna P0-2 in het Supabase-dashboard.

## Revisiehistorie

- v1.0 (juli 2026) — eerste versie; P0-1 uitgevoerd (anon-enumeratie klanten/tokens gedicht, migraties 059/060).

- v1.1 (juli 2026) — P1-3 (identity-hijack via anon-writes, migratie 061) en P1-4 (arts-rolcheck reports/send) uitgevoerd.

Dit document wordt bijgewerkt naarmate actiepunten worden uitgevoerd; elke revisie krijgt een opgehoogd versienummer conform het docs-versiebeheer (oude versies blijven als historie staan).