VITA HEALTH

PII-kluis

Gefaseerd implementatieplan — scheiding van persoonsgegevens en medische gegevens

Versie 1.2

Datum: 13 augustus 2026

Status: alle fasen (0–5) afgerond (13 augustus 2026)

Rollback-anker: git-tag pre-pii-kluis (commit 80923c3)

# Inhoudsopgave

# 0. Uitvoeringsstatus (v1.2)

| Fase | Status |
| --- | --- |
| 0 — Fundament (crypto, toegangslaag, migratie 077) | Afgerond |
| 1 — Dubbelschrijven + backfill (29/29 geverifieerd) | Afgerond |
| 2 — Alle leesflows via de kluis (migratie 078) | Afgerond |
| 3 — PII-kolommen gedropt (migraties 079 + 080) | Afgerond — slotcontrole bevestigd |
| 4 — Rotatieprocedure (geversioneerde sleutels + rotatie-run), anonimiseer-actie, audit bulk-ontsleuteling | Afgerond |
| 5 — Kopergegevens op bestellingen versleuteld; legacy aanvraag-pagina verwijderd; notitie-beleid in de UI | Afgerond |

Sinds 13 augustus 2026 bestaan naam, adres, e-mail, telefoon en geboortedatum uitsluitend versleuteld in de kluis; vh_client bevat alleen nog id, subject_ref, gender, enrollment_status en created_at. Een databasedump is naamloos. Het point of no return (migratie 080) is gepasseerd — herstel van vóór dat moment kan alleen nog via een databasebackup.

# 1. Doel en dreigingsmodel

Herleidbare persoonsgegevens (naam, adres, e-mail, telefoon, geboortedatum) worden gescheiden van de medische gegevens (uitslagen, vragenlijsten, adviezen) opgeslagen in een aparte, versleutelde identiteitskluis. De versleutelingssleutel staat buiten de database. Dit verkleint de kans dat een aanvaller die de database (of een backup) bemachtigt, gegevens tot een echte persoon kan herleiden.

| Scenario | Zonder kluis | Met kluis |
| --- | --- | --- |
| Gestolen database-dump/backup | volledige dossiers met naam | naamloze dossiers + onleesbare kluis |
| Gelekte DB-credentials / SQL-injectie | idem | idem |
| Gelekte service_role-sleutel | alles leesbaar | medisch spoor leesbaar, identiteiten niet |
| Te ruime interne toegang | mogelijk | kluis alleen via service_role + app-sleutel |
| Gecompromitteerde appserver | alles | alles — hiertegen beschermen 2FA/CSP/auditing |

# 2. Eindbeeld

## 2.1 Datamodel

vh_client blijft de spil (alle bestaande koppelingen via client_id blijven ongewijzigd) maar wordt pseudoniem: alleen id, subject_ref, gender, enrollment_status, created_at. De herleidbare velden verhuizen naar vh_client_identity:

vh_client_identity

client_id      uuid PK, FK -> vh_client (on delete cascade)

first_name_enc / last_name_enc / email_enc / phone_enc      (AES-256-GCM)

birth_date_enc / address_enc / postal_code_enc / city_enc   (AES-256-GCM)

email_hash     HMAC-SHA256 (lookups zonder leesbaar adres)

created_at / updated_at

## 2.2 Cryptografie

- Per veld AES-256-GCM met willekeurige nonce en versieprefix (v1:…) voor sleutelrotatie.

- AAD (additional authenticated data) = client_id:veldnaam — ciphertext kan niet tussen rijen of velden verwisseld worden.

- email_hash = HMAC-SHA256 over het genormaliseerde e-mailadres; vervangt de ilike-lookups.

- Sleutels PII_ENCRYPTION_KEY en PII_HASH_KEY (elk 32 bytes) uitsluitend in de server-omgeving (Coolify) — nooit in de database, git of NEXT_PUBLIC_*.

## 2.3 Toegang

- vh_client_identity: RLS aan zonder policies + revoke voor anon/authenticated → alleen service_role, en alleen de app kan ontsleutelen (dubbel slot).

- Alle toegang via één toegangslaag: lib/pii/identity.ts (server-only): getIdentity, getIdentities (batch), findClientIdByEmail, upsertIdentity.

- Bijeffect: anonimiseren van een afgerond dossier = één kluisrij verwijderen; het medische spoor blijft naamloos bestaan.

# 3. Fasering

## Fase 0 — Fundament (additief, geen gedragswijziging)

- Sleutels genereren; in Coolify en .env.local zetten.

- lib/pii/crypto.ts: encryptField/decryptField (AES-256-GCM + AAD + versieprefix) en emailHash(); geverifieerd met round-trip-, tamper- en stabiliteitstests.

- lib/pii/identity.ts: de toegangslaag tot de kluis.

- Migratie 077: kluis-tabel + grants dichtzetten (tabel blijft leeg).

Rollback: triviaal — niets gebruikt de kluis nog.

## Fase 1 — Dubbelschrijven + backfill (oude kolommen blijven leidend)

- Alle PII-schrijfpaden vullen beide kanten: oude kolommen én kluis (settleOrderPaid, cliënt-bewerken, uitnodigen-flow, portal-personalia).

- Portal-personalia verhuist van de browser-RPC (portal_register_client) naar een server route die versleutelt en schrijft — tevens de geparkeerde P1-3-refactor voor deze stap.

- Eenmalige backfill: bestaande cliënten versleuteld naar de kluis + email_hash.

Verificatie: kluisrij aanwezig én ontsleutelbaar voor elke cliënt; counts gelijk. Rollback: kluis negeren.

## Fase 2 — Leesflows omzetten (per spoor deploybaar)

| Spoor | Wijziging |
| --- | --- |
| 2a Portal/intake | resolve_intake_token en get_enrollment_status_by_token geven client_id/ciphertext i.p.v. klare PII; de server components ontsleutelen via de toegangslaag. |
| 2b Betaalmuur | fulfil.ts en resume-link zoeken via email_hash; factuur/e-mail halen naam via de toegangslaag. |
| 2c Admin-UI | Cliëntenlijst, aanvragen, testkits, dossier: batch-ophalen via getIdentities() na de bestaande rolcheck; naam-zoeken in de app-laag. |
| 2d Exports/e-mail | Batch-export (geboortedatum/geslacht), secure delivery en e-mailtemplates lezen via de toegangslaag (alles al server-side). |

Rollback per spoor: terugvallen op de oude kolommen.

## Fase 3 — Scheiding afdwingen (point of no return)

- Controle dat geen codepath de oude kolommen nog leest (grep + regressieronde op de testomgeving).

- Migratie 078: PII-kolommen droppen uit vh_client; RPC’s en audit-triggers bijwerken.

- types/index.ts: Client wordt pseudoniem; identiteit apart type.

Vanaf hier is een databasedump naamloos. Uitvoeren ná een volledige regressieronde; voorafgaand een database-backup nemen.

## Fase 4 — Flankerend

- Sleutelrotatieprocedure (nieuwe sleutel als v2:, lazy her-encryptie, batch-job).

- Retentiebeleid: afgerond traject + verstreken termijn → kluisrij wissen = geanonimiseerd.

- Auditlog-event bij bulk-ontsleuteling (exports) — centraal in de toegangslaag.

- Beveiligingsdocumentatie bijwerken (nieuwe versie beveiligingsmaatregelen-document).

## Fase 5 — Optioneel, later

- vh_order.buyer_* + order-e-mail: financiële administratie met eigen grondslag (factuurplicht); desgewenst later versleutelen met dezelfde helper.

- Beleid vrije-tekstvelden (vh_client_note): geen herleidbare gegevens in vrije tekst.

# 4. Rollback-strategie

- Codebuild — git-tag pre-pii-kluis markeert de laatste build vóór dit traject; elke fase is een losse commit; terugrollen = eerdere commit deployen.

- Database — fases 0–2 zijn puur additief; een oudere build draait er gewoon naast. Het enige destructieve moment is fase 3 (kolommen droppen) — daarvóór: backup + expliciete go/no-go.

- Sleutels — verlies van PII_ENCRYPTION_KEY = verlies van de identiteiten; de sleutel wordt bij aanmaak op een tweede veilige plek bewaard (wachtwoordmanager).

# 5. Inschatting

| Fase | Omvang | Risico |
| --- | --- | --- |
| 0 | klein (helper + migratie + tests) | geen |
| 1 | middel (4 schrijfplekken + backfill + P1-3-route) | laag (additief) |
| 2 | grootste deel (~57 bestanden, grotendeels mechanisch) | laag per spoor |
| 3 | klein maar definitief | gecontroleerd moment |
| 4 | klein | geen |